II KOLOKVIJUM IZ PREDMETA "POSLOVNE FINANSIJE"

Kandidat________________________________

Br. indexa_____________

I Preduzeće A razmatra mogućnost realizacije investicionog projekta izgradnje manjeg pogona za proizvodnju proizvoda koji je do sada bio uvožen. Potrebna investiciona ulaganja na ime osnovnih sredstava iznose 70.000$. Od navedenog iznosa 40.000$ uložiće se u rekonstrukciju objekata, 20.000$ u opremu, ostatak predstavljaju licence. Vreme realizacije investicije je 2 godine. Zbog stalnog lansiranja novih/inoviranih proizvoda i pojave supstituta, razmatra se mogućnost realizacije proizvoda za narednih 5 godina (2009-2013.god). Planirano je ulaganje u trajna obrtna sredstva u iznosu 5000din. na kraju 2008.god.

Dinamika ulaganja u opremu i objekte je planirana na sledeći način: 40% ulaganja u objekat, 50% ulaganja u opremu predstavljaju planirane izdatke u nultoj godini (2007.god); ostatak ulaganja je u narednoj godini (2008.god.). Amortizacija se obračunava po pravolinijskom vremenskom metodu po amortizacionoj stopi od 8% za gradjevinske objekte, 15% za opremu i 25% za licence.

Finansijska konstrukcija je zatvorena korišćenjem emitovanjem obveznica u iznosu od 10.000$ (kamatna stopa 12%, rok dospeća 5 god.) i običnih akcija u iznosu od 55.000$ na koje se plaća dividenda od 18% na godišnjem nivou. Ostatak investicije zatvoren je akumuliranim dobitkom, koji bi u slučaju eksternog plasmana mogao da donese dodatni prinos od 17% na godišnjem nivou.  Stopa potreza na korporativnu dobit je 10%. U Tabeli 1 dati su neki elementi planiranog bilansa uspeha.

- Sastaviti projektovani bilansa uspeha i ekonomski tok projekta

- Utvrditi da li je investiciona alternativa opravdana sa stanovišta investitora korišćenjem kriterijuma neto sadašnje vrednosti i interne stope rentabilnosti.

II Zbog nedostatka finansijskih sredstava, realizacija slične investicione alterantive (proizvodanja supstituta) napuštena je ranije. Na inicijativu upravnog odbora i nju treba ponovo razmotriti zajedno sa gore navedenom investicionom alternativom. Za ovu alternativu, čiji je vek eksploatacije 3 godine (2009-2011), potrebna investiciona sredstva iznose 30.000$. Ona treba da budu u nultoj godini obezbedjena emitovanjem obveznica (60%) uz godišnju kamatnu stopu od 12%, i akumuliranog dobitka čiji je godišnji oportunitetni trošak 17%. Neto prilivi ove alternative su konstantni po godinama veka eksploatacije i iznose 12000$.

- Proceniti koja je od ponudjenih investicionih varijanti povoljnija za preduzeće A.

- Iz kojih razloga primena kriterijuma NSV nije opravdana pri izboru izmedju dve konkretne, medjusobno isključive, investicione alternative? Izvršiti poboljšanje kriterijuma NSV s obzirom na visinu investicionih sredstava u slučaju izbora izmedju dva napred navedena investiciona projekta.

Tabela 1. Neki elementi projektovanog bilansa uspeha projekta                                   (u $)

| ### Elementi | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poslovni prihodi | 25000 | 40000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| Rashodi direktnog materijala i robe | 7000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| Ostali troškovi materijala | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Troškovi bruto zarada | 2500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Troškovi proizvodnih usluga | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Troškovi održavanja | 283 | 565 | 565 | 565 | 565 |
| Nematerijalni troškovi | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Obične dividende | 4000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |